Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Kanban:Visualizando o trabalho — Atividade em Grupo

Período: 08/05/2026 a 03/07/2026

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Kanban vs Scrum

Tabela de decisão

| Kanban | Scrum |
| --- | --- |
| Fluxo contínuo | Trabalho em Sprints |
| Flexível | Planejamento definido |
| Ideal para suporte e manutenção | Ideal para desenvolvimento de produtos |
| Prioridades podem mudar a qualquer momento | Mudanças geralmente ocorrem no próximo Sprint |

Quando usar

Kanban

- Suporte técnico

- Atendimento de chamados

- Processos contínuos

Scrum

- Desenvolvimento de software

- Novos projetos

- Equipes com entregas planejadas

Uso combinado (Scrumban)

Utilize Scrum para planejar e organizar as entregas em Sprints e Kanban para acompanhar o fluxo de trabalho e lidar com demandas urgentes.

Simulação de Fluxo de Trabalho com Kanban

Ferramenta Utilizada

Trello (poderia ser Jira ou Miro).

Estrutura do Quadro

Backlog

Contém todas as tarefas identificadas para o projeto, ainda não priorizadas para execução.

A Fazer (WIP = 5)

Reúne as tarefas prontas para serem iniciadas. O limite de 5 itens evita excesso de trabalho acumulado antes da execução.

Em Desenvolvimento (WIP = 3)

Etapa em que as atividades estão sendo executadas pela equipe. O limite de 3 tarefas força o foco e reduz a troca constante de contexto.

Em Revisão (WIP = 2)

Tarefas concluídas tecnicamente, aguardando validação ou revisão. O limite ajuda a identificar gargalos de aprovação.

Testes (WIP = 2)

Atividades em processo de testes funcionais e verificação de qualidade antes da entrega.

Concluído

Tarefas finalizadas, aprovadas e entregues.

Justificativa dos Limites WIP

Os limites de Work In Progress (WIP) foram definidos para evitar sobrecarga da equipe e promover fluxo contínuo. Ao restringir a quantidade de itens simultaneamente em cada etapa, torna-se mais fácil identificar gargalos, reduzir tempo de espera e aumentar a previsibilidade das entregas.

Exemplo de Fluxo

Backlog → A Fazer → Em Desenvolvimento → Em Revisão → Testes → Concluído

Uma tarefa somente avança para a próxima coluna quando houver capacidade disponível, respeitando os limites WIP estabelecidos.