Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Kanban:Visualizando o trabalho — Atividade em Grupo

Período: 08/05/2026 a 03/07/2026

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

As 5 etapas do Kanban

O processo do Kanban pode ser entendido em 5 etapas principais, focadas na organização e melhoria contínua do fluxo de trabalho.

Etapa 1

Visualizar o trabalho

A primeira etapa do Kanban é tornar o trabalho visível.

As tarefas são representadas em um quadro dividido por colunas, como:

┌──────────┬──────────────┬────────────┐
│ A Fazer  	│ Fazendo      	│ Concluído  │
└──────────┴──────────────┴────────────┘

Cada atividade vira um cartão (card) que se move entre as etapas.

Objetivos:

- entender o fluxo;

- acompanhar tarefas;

- identificar gargalos.

Exemplo:
Uma equipe de desenvolvimento visualiza bugs, melhorias e novas funcionalidades em um quadro Kanban digital.

Etapa 2

Limitar o trabalho em progresso (WIP)

WIP (Work In Progress) significa limitar quantas tarefas podem estar sendo executadas ao mesmo tempo.

Exemplo:

FAZENDO (máximo: 3 tarefas)

Se o limite for atingido:

- ninguém inicia novas tarefas;

- a equipe precisa concluir algo antes.

Benefícios:

- mais foco;

- menos multitarefa;

- maior produtividade.

Exemplo:
Se há 3 tarefas em desenvolvimento, um novo bug só entra quando uma delas terminar.

Etapa 3

Gerenciar o fluxo

Após visualizar e limitar tarefas, a equipe acompanha como o trabalho está fluindo.

O foco é identificar:

- atrasos;

- filas;

- tarefas travadas;

- gargalos.

Métricas comuns:

- Lead Time;

- Cycle Time;

- Throughput.

Objetivo:
Fazer as tarefas fluírem continuamente até a entrega.

Exemplo:
A equipe percebe que a coluna “Teste” acumula tarefas e decide aumentar pessoas nessa etapa.

Etapa 4

Tornar as regras explícitas

O Kanban exige que as regras do processo estejam claras para todos.

Exemplos:

- quando uma tarefa pode mudar de coluna;

- definição de “pronto”;

- critérios de prioridade;

- limites de WIP.

Objetivo:
Evitar dúvidas e padronizar o fluxo.

Exemplo:
Uma tarefa só pode entrar em “Concluído” após testes e aprovação do cliente.

Etapa 5

Melhorar continuamente

O Kanban trabalha com melhoria contínua (Kaizen).

A equipe revisa constantemente:

- problemas do fluxo;

- gargalos;

- métricas;

- feedbacks.

Objetivo:
Evoluir o processo gradualmente.

Exemplo:
Após perceber atrasos frequentes, a equipe simplifica o processo de aprovação para acelerar entregas.